ПАСПОРТ

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

1. Наименование практики:

«Капитальный ремонт памятника Советским воинам и благоустройство прилегающей территории по адресу: Брянская обл., г. Унеча, ул. Ленина, центральное кладбище 117 советских воинов»

2. Наименование субъекта Российской Федерации, в котором была реализована практика:

Брянская область

3. Наименование муниципального образования, в котором была реализована практика:

Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области

4. Тематика:

(образование, культура, социально-экономическое развитие, благоустройство и др.)

Увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны

5. Сроки реализации практики:

2020-2021

6. Цель практики:

Объединить усилия муниципальной власти, общественных институций и частных лиц для ремонта и благоустройства Памятника советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941- 1943 годах, имеющего историческое значение ради сохранения памяти, воспитания гражданского самосознания и патриотизма молодежи Унечского района.

7. Решаемые практикой задачи:

| № | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт Памятника советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941- 1943 годах и Братской могилы. Благоустройство территории вокруг памятника, |
| 2 | Укрепление связи поколений жителей города и района. |
| 3 | Организация поисково - исследовательской работы по выявлению новых имен воинов. |
| 4 | Проведение мероприятий патриотической направленности на территории воинского захоронения. |
| 5 | Сохранение и укрепление активной гражданской позиции жителей города и района. |

8. Результаты практики:

(что было достигнуто, по возможности в измеримых величинах)

| № | Результат |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт Памятника советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941- 1943 годах и благоустройство прилегающей территории. |
| 2 | В ходе исследовательской работы установлено более 100 новых имен воинов, погибших при освобождении Унечи |
| 3 | Создание возможности для сохранения и укрепления активной гражданской позиции жителей города и района. |
| 4 | Повышение имиджа Унечского района в регионе |
| 5 | Привлечение жителей города, в том числе подростков и молодёжи, а также общественных организаций, к работе по благоустройству воинского захоронения. |

9. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения:

| № | Участник | Описание его роли в реализации практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Унечского района в интересах МО «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» | Заключение контракта с исполнителем |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "НАСЛЕДИЕ-ПРОЕКТ" | Подрядчик (исполнитель) |
| 3 | Инициативная группа жителей города | Инвестиции в реализацию проекта |

10. Этапы реализации практики:

(Максимально развернутое описание перечня мероприятий, которые были предприняты для реализации практики)

| № | Описание мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Определение объемов предполагаемых работ. |
| 2 | Разработка проекта. |
| 3 | Составление технического задания и задания на выполнение работ по ремонту памятника и благоустройству территории для выявления подрядчика. |
| 4 | Организация поисково - исследовательской работы по выявлению новых имен воинов, погибших при защите и освобождении Унечи. |
| 5 | Выполнение работ по ремонту памятника. |
| 6 | Благоустройство территории вокруг памятника: укладка декоративной плитки, высадка цветов согласно разработанному проекту. |
| 7 | Привлечение эффективной спонсорской помощи в поддержку проекта. |

11. Нормативно-правовые акты (НПА), принятые для обеспечения реализации практики:

Принятые НПА

| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Не принимались |

Измененные НПА

| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Не изменялись |

12. Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

| № | Наименование | Описание ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость реализации | 8 053 562,80 рублей |
| 2 | Административный ресурс | Участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования (1 этап). Заключение договора с подрядными организациями за счет средств местного бюджета (2 этап). |
| 3 | Общественный ресурс | Привлечение средств инициативного бюджетирования. |

13. Сроки реализации практики:

| № | Этап | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный: определение объемов предполагаемых работ; разработка проекта; составление технического задания и задания на выполнение работ по ремонту памятника и благоустройству территории для выявления подрядчика; организация поисково - исследовательской работы по выявлению новых имен воинов, погибших при защите и освобождении Унечи. | Март – апрель 2020 |
| 2 | Основной: реализация проекта. I.Этап: -Ремонт Вечного огня с заменой памятных плит с нанесением имен погибших воинов, с облицовкой гранитной плиткой. - Замена ограждения. -Озеленение территории. II.Этап: -Облицовка гранитной плиткой воинского захоронения. - Ремонт основания Памятника погибшим воинам. - Устройство тротуарной плитки. | Май-сентябрь 2020 Апрель-август 2021 |
| 3 | Заключительный: анализ эффективности реализации проекта | Август 2021 |
|  | Общий срок реализации проекта: | 2 года |

14. Выгодополучатели:

(регион, предприниматели, жители т.п.)

| № | Выгодополучатель/ группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жители, постоянно проживающие на территории Унечского района | Развитие патриотизма, формирование национального самосознания и уважения к истории своей страны, формирование стойкой гражданской позиции у подрастающего поколения, а также на повышение общественной активности различных социальных групп и вовлечение их в социально значимую деятельность. |
| 2 | МО «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» | Повышение имиджа города Унеча и Унечского района в регионе. Восстановление исторической справедливости в отношении участников боёв за освобождение района, посредством исправления неточности данных и дополнения их именами погибших, в рамках ремонта памятника |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "НАСЛЕДИЕ-ПРОЕКТ" | Получение дохода за счет экономии предусмотренной муниципальным контрактом |

15. Затраты на реализацию практики

(Раздел заполняется в случае, если были затраты на реализацию):

| № | Статья затрат | Объем ежегодных затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 этап ремонтных работ в рамках сметы | 2 362 850,00 |
| 2 | 2 этап ремонтных работ в рамках сметы | 5 690 712,80 |
|  | Итого: | 8 053 562,80 |

Первый этап реализации проекта предусматривает финансирование из трех уровней бюджета (областной, местный, средства инициативного бюджетирования). Второй этап – средства местного бюджета

16. Ссылки на интернет-ресурсы практики

(Ссылки на официальный сайт практики, группы в соц. сетях и т.п., если есть)

| № | Наименование ресурса | Ссылка на ресурс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Официальный сайт администрации Унечского района | http://www.unradm.ru |
| 2 | Унечская районная газета | https://unecha-gazeta.ru |
| 3 | Официальная группа «Отдел культуры» | https://vk.com/unotkult |

17. Список контактов, ответственных за реализацию практики:

| № | ФИО, должность ответственного | Телефон, e-mail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кусков Анатолий Михайлович глава администрации Унечского района | Приемная: 8 (48351) 2-20-92 |
| 2 | Рыбальченко Алла Владимировна ## и.о. начальника отдела строительства и архитектуры | 8 (48351) 2-12-31 |