ПАСПОРТ

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

1. Наименование практики:

«Повышение качественных и количественных показателей освещения центральных улиц города Жуковки Жуковского муниципального округа»

2. Наименование субъекта Российской Федерации, в котором была реализована практика:

Брянская область

3. Наименование муниципального образования, в котором была реализована практика:

Жуковский муниципальный округ Брянской области, г. Жуковка

4. Тематика:

(образование, культура, социально-экономическое развитие, благоустройство и др.)

Уличное освещение

5. Сроки реализации практики:

2021 год

6. Цель практики:

Повышение безопасности дорожного движения с увеличением качественных и количественных показателей уличного освещения

7. Решаемые практикой задачи:

| № | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Экономия затрат при оплате энергоресурсов с применением энергоэффективного оборудования |
| 2 | Повышение безопасности перемещения пешеходов, водителей транспортных средств. |
| 3 | Повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения |
| 4 | Уменьшение уровня преступлений, а также противоправных действий |
| 5 | Улучшение эстетичного вида города в ночное время суток |

8. Результаты практики:

(что было достигнуто, по возможности в измеримых величинах)

| № | Результат |
| --- | --- |
| 1 | Экономия бюджетных средств при реализации проекта в сумме 603 803,61 руб. при проведении электронного аукциона (начальная стоимость проекта: 2 292 341,90 руб., конечная цена по результатам торгов: 1 688 538,29 руб.) |
| 2 | Световой поток осветительных приборов увеличился в 3 раза (с 4 люкс до 15 люкс) |
| 3 | Экономия бюджета Жуковского муниципального округа Брянской области на замену светильников уличного освещения за счет демонтажа рабочих светильников мощностью 48 Вт с центральных улиц города и их монтажа на место перегоревших светильников на территории Жуковского муниципального округа составила 102 000 руб. Заменен 51 светильник. |
| 4 | Установлено 156 светильников мощностью 96Вт. Освещено 3,22 км дорог |
| 5 | Снижение количества ДТП со смертельным исходом на 100%, снижение количество ДТП с участием пешеходов на 100%. |

9. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения:

| № | Участник | Описание его роли в реализации практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Жуковского муниципального округа Брянской области | Подготовка локально-сметных расчетов, написание технических заданий, проведение электронного аукциона на определение Подрядчика, заключение муниципального контракта |
| 2 | АО «Жилкомхоз» | Подрядчик. Исполнение муниципального контракта |

10. Этапы реализации практики:

(Максимально развернутое описание перечня мероприятий, которые были предприняты для реализации практики)

| № | Описание мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Определение интенсивности движения транспортных средств и потока пешеходов на улицах города Жуковки, анализ особо значимых и социальных объектов на улицах города, которые расположены на центральных улицах. Выбор улиц для улучшения качественных и количественных характеристик уличного освещения сотрудниками администрации Жуковского муниципального округа Брянской области совместно с ОГИБДД МО МВД «России» Жуковский. Измерение светового потока люксметром сотрудниками ОГИБДД. |
| 2 | Визуальный анализ уличного освещения на выбранных улицах: ул. Ленина, пер. Первомайский, ул. К. Маркса в г. Жуковка Жуковского муниципального округа. Составление схем с опорами, количеством светильников, протяженностью уличного освещения для создания технического задания и локально-сметного расчета по улицам Ленина, пер. Первомайский, ул. К. Маркса в г. Жуковка, Брянской области. |
| 3 | Утверждение проектно-сметной документации на выполнение работ по «Реконструкции уличного освещения ул. Ленина, пер. Первомайский, ул. К. Маркса в г. Жуковка, Брянской области». |
| 4 | Проведение электронного аукциона согласно требованиям 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 5 | Заключение муниципального контракта по итогам электронного аукциона |
| 6 | До начала работ ревизия уличного освещения на ул. Ленина, пер. Первомайский, ул. К. Маркса в г. Жуковка, Брянской области совместно с подрядчиком, заключившим муниципальный контракт для определения количества рабочих и вышедших из строя светильников на опорах по выбранным улицам, для дальнейшей эксплуатации осветительных приборов на других улицах города Жуковки и населенных пунктов Жуковского МО. |
| 7 | Демонтаж светильников мощностью 48 Вт подрядной организацией |
| 8 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП) |
| 9 | Установка двухрожковых кронштейнов (К-2) на улице с наименьшим количественным показателем светового потока. Установка дополнительных кронштейнов (К-1) на улице и переулке на опорах линии электропередач, на которых ранее не было установлено светильников, с показателями светового потока близкого к нормативному. |
| 10 | Установка светильников ДКУ -96 Вт |
| 11 | Проведение пусконаладочных работ смонтированного оборудования Подрядчиком, предоставление исполнительной документации |
| 12 | Подготовка договора на замену светильников уличного освещения на территории Жуковского муниципального округа, ранее демонтированных подрядной организацией на ул. Ленина, пер. Первомайский, ул. К. Маркса в г. Жуковка Брянской области и не потерявших своих эксплуатационных характеристик. |
| 13 | Реализация договора на замену светильников уличного освещения на территории Жуковского муниципального округа |

11. Нормативно-правовые акты (НПА), принятые для обеспечения реализации практики:

Принятые НПА

| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Не принимались |

Измененные НПА

| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Не изменялись |

12. Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

| № | Наименование | Описание ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Финансовый ресурс | Бюджет Жуковского муниципального округа Брянской области |
| 2 | Административный ресурс | Составление проектно-сметной документации, проведение электронного аукциона сотрудниками администрации Жуковского муниципального округа |

13. Сроки реализации практики:

| № | Этап | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Составление документации и создание проекта | 1 мес. |
| 2 | Проведение электронного аукциона | 1 мес. |
| 3 | Проведение работ по модернизации системы освещения | 1,5 мес. |
|  | Общий срок реализации проекта: | 3,5 мес. |

14. Выгодополучатели:

(регион, предприниматели, жители т.п.)

| № | Выгодополучатель/ группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жители, постоянно проживающие на территории Жуковского муниципального округа | Рост позитивных настроений жителей, повышение чувства безопасности при перемещении в темное время суток, хорошая освещенность автобусных маршрутов, освещение подъездов к социально значимым и коммерческим объектам (Жуковская межрайонная больница, Санаторий «Жуковский», Жуковский Медицинский Центр, музыкальная школа, крупные ТЦ) |
| 2 | Администрация Жуковского муниципального округа Брянской области | Отсутствие необходимости обслуживания и содержания сети уличного освещения на весь гарантийный период (36 месяцев), снижение жалоб жителей на недостаточное освещения центральных улиц города, отсутствие предписаний со стороны надзорных органов, рациональное использование энергетических ресурсов в соответствии с требованиями об энергоэффективности |
| 3 | ОГИБДД МО МВД России «Жуковский» | Снижение рисков ДТП |
| 4 | МО МВД России «Жуковский» | Снижение количества уличных правонарушений |

15. Затраты на реализацию практики

(Раздел заполняется в случае, если были затраты на реализацию):

| № | Статья затрат | Объем затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение муниципального контракта Источник финансирования- бюджет Жуковского муниципального округа Брянской области | 1 688 538,29 руб. |
|  | Итого: | 1 688 538,29 руб. |

Финансирование проекта осуществляется за счет частных инвестиций                     и попадает под федеральные программы: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

16. Ссылки на интернет-ресурсы практики

(Ссылки на официальный сайт практики, группы в соц. сетях и т.п., если есть)

| № | Наименование ресурса | Ссылка на ресурс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сайт администрации Жуковского муниципального округа Брянской области | http://www.zh32.ru/posts/46036/ |
| 2 | Жуковская районная газета «Жуковские новости» | https://zhnews.ru/society/2021/10/14/v-ramkah-naczproekta-v-zhukovke-ustanovili-fonari/ |

17. Список контактов, ответственных за реализацию практики:

| № | ФИО, должность ответственного | Телефон, e-mail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Воронин Олег Анатольевич И.о. администрации Жуковского муниципального округа Брянской области | Приемная: 848334-3-26-71 adm@zh32.ru |
| 2 | Ильюшина Екатерина Владимировна Специалист по работе Жуковской городской территории отдела по работе с территориями администрации Жуковского муниципального округа Брянской области | Приемная: 848334 -3-13-41 gorod@zh32.ru |