ПАСПОРТ

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

1. Наименование практики:

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№142,144 по ул. Ново-Советской и №№ 2, 4, 6 ул. Гастелло, в Бежицком районе г.Брянска

2. Наименование субъекта Российской Федерации, в котором была реализована практика:

Брянская область

3. Наименование муниципального образования, в котором была реализована практика:

г.Брянск Бежицкий район

4. Тематика:

(образование, культура, социально-экономическое развитие, благоустройство и др.)

Комфортная городская среда

5. Сроки реализации практики:

Проект реализован в 2021 году

6. Цель практики:

1. Повышение уровня благоустройства мест многофункциональными спортивно-игровыми площадками; Благоустройство территории Бежицкого района. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Брянск».

7. Решаемые практикой задачи:

| № | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Создание комфортной, эстетической среды территорий, способствующей благоприятному проживанию населения |
| 2 | Привлечение населения к решению задач благоустройства территорий |
| 3 | Обеспечение комфортных условий для проживания граждан |
| 4 | Воспитание у жителей бережного отношения к своему городу |

8. Результаты практики:

(что было достигнуто, по возможности в измеримых величинах)

| № | Результат |
| --- | --- |
| 1 | Вдохновляет к активности, стремлению к здоровому образу жизни |
| 2 | Благоустроенная, чистая территория |
| 3 | Положительные отзывы жителей |

9. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения:

| № | Участник | Описание его роли в реализации практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комитет по ЖКХ Брянской городской администрации | Заказчики |
| 2 | ООО «Брянскремавтодор» | Подрядчик (исполнитель) |
| 3 | Жители многоквартирных домов №142, 144 по ул. Ново- Советской, д. №2,4,6 по ул.Гастелло | Трудовое участие |
| 4 | МКУ «УЖКХ» г.Брянска | Технадзор, разработчик проекта |
| 5 | Бежицкая районная администрация г.Брянска | Организация, контроль за выполнением работ взаимодействие с жителями |

10. Этапы реализации практики:

(Максимально развернутое описание перечня мероприятий, которые были предприняты для реализации практики)

| № | Описание мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Районной администрацией проведена выездная встреча с жителями жилых домов №142, 144 по ул. Ново-Советской, №№2,4,6 по ул. Гастелло, с управляющими компаниями по вопросу благоустройства дворовой территории |
| 2 | Проведение общего собрания жильцов по участию в программе «Комфортная городская среда» |
| 3 | Сбор пакета документов в районную администрацию |
| 4 | Рассмотрение заявки на межведомственной комиссии по благоустройств территории |
| 5 | Проведение открытого аукциона по выбору подрядной организации |
| 6 | Выездные совещания с представителями жильцов и управляющих компаний по планированию благоустройства дворовой территории |
| 7 | Выполнение работ по благоустройству территории |
| 8 | Приемка выполненных работ |

11. Нормативно-правовые акты (НПА), принятые для обеспечения реализации практики:

Принятые НПА

| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Не принимались |

Измененные НПА

| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Не изменялись |

12. Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

| № | Наименование | Описание ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость реализации | 5 922 987,17 |
| 2 | Федеральный бюджет | 5 730 278,57 |
| 3 | Областной бюджет | 57 881,62 |
| 4 | Бюджет города | 58 466,26 |
| 5 | Средства жителей | 76 360,72 |

13. Сроки реализации практики:

| № | Этап | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№142,144 по ул.Ново- Советской и №№ 2, 4, 6 ул. Гастелло, в Бежицком районе | с 01.04.2021 по 29.06.2021 |
|  | Общий срок реализации проекта: | 2 месяца |

14. Выгодополучатели:

(регион, предприниматели, жители т.п.)

| № | Выгодополучатель/ группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жители проживающие в жилых домах в районе благоустроенной дворовой территории | - комфортные, благоприятные условия для проживания граждан, рост позитивного настроения жителей, повышение чувства безопасности |
| 2 | Бежицкий район г.Брянска | - благоустроенная территория |

15. Затраты на реализацию практики

(Раздел заполняется в случае, если были затраты на реализацию):

| № | Статья затрат | Объем ежегодных затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 этап ремонтных работ в рамках сметы | 2 362 850,00 |
| 2 | 2 этап ремонтных работ в рамках сметы | 5 690 712,80 |
|  | Итого: | 8 053 562,80 |

Первый этап реализации проекта предусматривает финансирование из трех уровней бюджета (областной, местный, средства инициативного бюджетирования). Второй этап – средства местного бюджета

16. Ссылки на интернет-ресурсы практики

(Ссылки на официальный сайт практики, группы в соц. сетях и т.п., если есть)

| № | Наименование ресурса | Ссылка на ресурс |
| --- | --- | --- |
|  | Сайт Брянской городской администрации | www.baa32.ru |

17. Список контактов, ответственных за реализацию практики:

| № | ФИО, должность ответственного | Телефон, e-mail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комитет по ЖКХ Брянской городской администрации | E-mail: komitetzkh@yandex.i Телефон: (4832) 72-13-91 |