ПАСПОРТ

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

1. Наименование практики:

«МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СУВОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА ДОРОЖНОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА»

2. Наименование субъекта Российской Федерации, в котором была реализована практика:

Брянская область

3. Наименование муниципального образования, в котором была реализована практика:

Суворовское сельское поселение Погарского муниципального района

4. Тематика:

(образование, культура, социально-экономическое развитие, благоустройство и др.)

Благоустройство территории поселения (ремонт автомобильных дорог)

5. Сроки реализации практики:

Проект реализуется по инициативе Суворовского сельского поселения с 2020 года

6. Цель практики:

Повышение безопасности движения при эксплуатации автомобильных дорог на территории Суворовского сельского поселения с привлечением собственных инвестиций.

7. Решаемые практикой задачи:

| № | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Экономия затрат при оплате природных ресурсов (песка). |
| 2 | Ремонт аварийных дорог, сокращение числа аварий |
| 3 | Замена грунтовых дорог, требующих частой подсыпки песка, на щебеночное покрытие. |
| 4 | Увеличение уровня эксплуатации автомобильных дорог, подъездных путей к жизненно-необходимым объектам, улучшение жизни жителей поселения. |
| 5 | Обеспечение безопасности жителей сельского поселения (уменьшение дорожно-транспортных происшествий) |

8. Результаты практики:

(что было достигнуто, по возможности в измеримых величинах)

| № | Результат |
| --- | --- |
| 1 | В 3 из 3 населенных пунктов Суворовского сельского поселения произведен ремонт 3003 м автомобильных дорог местного значения путем укладки щебня. |
| 2 | Срок службы покрытия автомобильных дорог увеличился с 1 года до 3 лет |
| 3 | Экономия муниципалитета на оплате ремонтных работ для автомобильных дорог местного значения составила около 3,5 млн.руб. |

9. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения:

| № | Участник | Описание его роли в реализации практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суворовская сельская администрация | Заключение дорожносервисного контракта (договора) с исполнителем |
| 2 | ООО «Погаравтодорстрой», ООО «Погарагродорстрой» | Подрядчик (исполнитель) |

10. Этапы реализации практики:

(Максимально развернутое описание перечня мероприятий, которые были предприняты для реализации практики)

| № | Описание мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Анализ руководством и специалистами Суворовской сельской администрации лучших практик других поселений и городских округов, по ремонту автомобильных дорог местного значения за 2018 и 2019 года, обращений жителей сельского поселения. |
| 2 | Визуальный анализ дорожной сети Суворовского сельского поселения для корректного расчета ремонта автодорог на территории Суворовского сельского поселения |
| 3 | Заключение дорожносервисного контракта (договора) с исполнителем проекта ООО «Погаравтодорстрой» и ООО «Погарагродорстрой» |
| 4 | Ремонт подрядчиком существующих автомобильных дорог на территории Суворовского сельского поселения |
| 6 | Модернизация автомобильных дорог: поставка и укладка щебня |
| 9 | Планируется дополнительная укладка щебня на дорогах с грунтовым покрытием на территории Суворовского сельского поселения |
| 10 | Заключение дорожносервисного контракта в отношении населенных пунктов, неохваченных реализуемым дорожносервисным контрактом. |

11. Нормативно-правовые акты (НПА), принятые для обеспечения реализации практики:

Принятые НПА

| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решения сессий Суворовского сельского Совета народных депутатов «О ремонте дорог общего пользования местного значения в Суворовском сельском поселении» | Принимались |

Измененные НПА

| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Не изменялись |

12. Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

| № | Наименование | Описание ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость реализации | 4 миллиона 100 тысяч рублей |
| 2 | Административный ресурс | Поиск и привлечение Администрацией сельского поселения частных инвесторов, поиск и заключение договоров с подрядными организациями |

13. Сроки реализации практики:

| № | Этап | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ практик, документации и обращений жителей | 1 мес. |
| 2 | Поиск и привлечение частных инвесторов | 1 мес. |
| 3 | Заключение дорожносервисного контракта с интегратором, исполнителем | 1 мес. |
| 4 | Проведение работ по модернизации системы автомобильных дорог | 9 мес. |
|  | Общий срок реализации проекта: | 12 мес. |

14. Выгодополучатели:

(регион, предприниматели, жители т.п.)

| № | Выгодополучатель/ группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жители, постоянно проживающие на территории Суворовского сельского поселения | снижение количества ДТП, снижение количества уличных правонарушений, рост позитивных настроений жителей, хорошая автомобильная дорога школьных маршрутов, хорошие подъездные пути к социально-значимым объектам. |
| 2 | МО «Суворовское сельское поселение» | Экономия бюджета Суворовского сельского поселения, отсутствие необходимости обслуживания и содержания сети автомобильных дорог на весь срок контракта - на протяжении 5-ти лет, |

15. Затраты на реализацию практики

(Раздел заполняется в случае, если были затраты на реализацию):

| № | Статья затрат | Объем ежегодных затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Укладка щебня на действующих автомобильных дорогах на территории Суворовского сельского поселения | 4 миллиона 100 тысяч рублей |
| 2 | Внедрение дорожноэффективных технологий при организации ремонта автомобильных дорог. | нет |
|  | Итого: | 4 миллиона 100 тысяч рублей |

Финансирование проекта осуществляется за счет частных инвестиций                     и попадает под федеральные программы: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

16. Ссылки на интернет-ресурсы практики

(Ссылки на официальный сайт практики, группы в соц. сетях и т.п., если есть)

| № | Наименование ресурса | Ссылка на ресурс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации | https://www.economy.gov.ru//material/file/cef4c87efa4337b5778a0b0f1c7d77cf/doklad.pdf |

17. Список контактов, ответственных за реализацию практики:

| № | ФИО, должность ответственного | Телефон, e-mail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бодой Сергей Сергеевич глава Суворовского сельского поселения | Приемная: 8 (48349) 9-55-84 adm_suyoroyo@mail.ru |
| 2 | Ладик Валентина Васильевна Ведущий специалист Суворовской сельской администрации | Приемная: 8 (48349) 9-55-84 8-920-831-35-41 adm_suyoroyo@mail.ru |