ПАСПОРТ

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

1. Наименование практики:

«Благоустройство дворовых территорий к домам №10,11,12,12а,13,14,15,16 в Микрорайоне №1, п.Клетня, Брянской обл. в 2021 году»

2. Наименование субъекта Российской Федерации, в котором была реализована практика:

Брянская область

3. Наименование муниципального образования, в котором была реализована практика:

Клетнянское городское поселение Клетнянского муниципального района

4. Тематика:

(образование, культура, социально-экономическое развитие, благоустройство и др.)

Благоустройство, комфортная городская среда

5. Сроки реализации практики:

Проект реализуется по национальному проекту «Жилье, городская среда» с 2018 года по 2024 год.

6. Цель практики:

Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Клетнянского городского поселения Клетнянского муниципального района Брянской области.

7. Решаемые практикой задачи:

| № | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Совершенствование благоустройства дворовых территорий Клетнянского городского поселения путем содействия в организации уличного освещения, установка скамеек и урн, озеленения, приведения в надлежащее состояние покрытий тротуаров и проездов. |
| 2 | Повышение комфортности проживания всех категорий граждан в п. Клетня Брянской области, что благоприятно отразилось на повышении их уровня жизни и обеспечило формирование единого облика муниципального образования. |
| 3 | Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 4 | Вовлечение заинтересованных граждан, добровольцев (волонтеров), организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. |

8. Результаты практики:

(что было достигнуто, по возможности в измеримых величинах)

| № | Результат |
| --- | --- |
| 1 | Повысилась комфортность проживания всех категорий граждан МКД в п. Клетня, Брянской области, что благоприятно отразилось на повышении их уровня жизни и обеспечило формирование единного облика муниципального образования. |
| 2 | Реализация на территории муниципального образования «Клетнянское городское поселение» Клетнянского муниципального района в 2021 году комплекс первоочередных мероприятий по благоустройству также привело: к созданию механизма и современной муниципальной нормативной правовой базы реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан; к формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов; к повышению качества городской среды на территориях реализации проектов; к дополнительному приросту рабочих мест. |

9. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения:

| № | Участник | Описание его роли в реализации практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Клетнянского района | Заключение контракта с исполнителем |
| 2 | ИП Петросян А.Г. | Подрядчик (исполнитель) |
| 3 | Жители МКД | Трудовое участие |

10. Этапы реализации практики:

(Максимально развернутое описание перечня мероприятий, которые были предприняты для реализации практики)

| № | Описание мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Анализ руководством и специалистами Администрации Клетнянского района лучших практик других поселений МО, по благоустройству за 2018-2020 годы, обращений жителей городского поселения. |
| 2 | - Визуальный анализ территорий Клетнянского городского поселения для корректного расчета ремонта дворовых проездов, ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, замену бордюрного камня, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора. |
| 3 | Заключение муниципального контракта с исполнителем проекта. |
| 4 | Демонтаж подрядчиком существующих дворовых проездов, скамеек и урн на территории Клетнянского городского поселения |
| 5 | Поставка, ремонт и установка оборудование на дворовых территориях Клетнянского городского поселения. |
| 6 | Приемка выполненных работ |

11. Нормативно-правовые акты (НПА), принятые для обеспечения реализации практики:

Принятые НПА

| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Клетнянского района от 07.12.2017г. № 1117/1 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Клетнянское городское поселение» на 2018-2024 годы» | Повышение качества городской среды на территориях реализации проектов. |

Измененные НПА

| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Не изменялись |

12. Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

| № | Наименование | Описание ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость реализации | 2021 год – 3204880,1 рублей; в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов – 3135398,19рублей, за счет средств местного бюджета – 69481,91рублей |
| 2 | Административный ресурс | Поиск и привлечение Администрацией Клетнянского муниципального района частных инвесторов, поиск и заключение договор с подрядными организациями |
| 3 | Общественный ресурс | Помощь жителей городского поселения в установке скамеек, урн, а также в уборке территорий |

13. Сроки реализации практики:

| № | Этап | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ практик, документации и обращений жителей | 4 мес. |
| 2 | Поиск и привлечение частных инвесторов | 1 мес. |
| 3 | Заключение муниципального контракта с исполнителем | 1 мес. |
| 4 | Проведение работ в 2021 году по благоустройству дворовых территорий | 2,5 мес. |
|  | Общий срок реализации проекта: | 8,5мес. |

14. Выгодополучатели:

(регион, предприниматели, жители т.п.)

| № | Выгодополучатель/ группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жители, постоянно проживающие на территории Клетнянского городского поселения | Снижение количества уличных правонарушений, рост позитивных настроений жителей, повышение чувства безопасности при перемещении в темное время суток, освещение придомовых территорий. |
| 2 | МО «Клетнянское городское поселение» | Экономия бюджета Клетнянского городского поселения, гарантия на протяжении 5-ти лет благоприятно отразилось на повышении их уровня жизни и обеспечило формирование единного облика муниципального образования. |
| 3 | ИП Петросян А.Г. | Получение дохода за исполнения предусмотренного муниципального контракта. |

15. Затраты на реализацию практики

(Раздел заполняется в случае, если были затраты на реализацию):

| № | Статья затрат | Объем ежегодных затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов, ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, замену бордюрного камня, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора. | 3204880,1 рублей |
|  | Итого: | 3204880,1 рублей |

Финансирование проекта осуществляется за счет частных инвестиций                     и попадает под федеральные программы: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

16. Ссылки на интернет-ресурсы практики

(Ссылки на официальный сайт практики, группы в соц. сетях и т.п., если есть)

| № | Наименование ресурса | Ссылка на ресурс |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

17. Список контактов, ответственных за реализацию практики:

| № | ФИО, должность ответственного | Телефон, e-mail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мурыгин Юрий Владимирович Начальник отдела по работе с городским поселением администрации Клетнянского района | 8 (48338) 9-16-46 kletnyapos@yandex.ru |
| 2 | Анучный Игорь Александрович специалист отдела по работе с городским поселением администрации Клетнянского района | 8 (48338) 9-16-46 kletnyapos@yandex.ru |